|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt: PROJEKT-FORTSCHRITTSBE-  BDSM RICHT  001 Nr 1 per 20.02.2024 | | |
| Projektkrise  Projekt in Schwierigkeiten  Projekt planmäßig | **1) Gesamtstatus** (verbale Beschreibung)    • Das Projekt befindet sich hinter dem Zeitplan. Der Großteil der Projektdokumente wurde inzwischen erstellt. | |
| **2) Status Ziele** (inhaltlich: noch im Plan, oder gibt es nicht mehr erfüllbare Ziele?)   * Pflichtenheft ist derzeit in Arbeit wird zum planmäßigen Termin fertiggestellt sein. * Lastenheft wurde plangemäß fertiggestellt. | | **Maßnahmen:**  • Alle Ziele sind noch erreichbar |
| **3) Status Leistungsfortschritt** (z.B. anhand der Arbeitspakete-Angaben; was ist weitergegangen, ist das im Plan?)   * Große Fortschritte bei der Projektführung bezüglich der Koordinierung und Steuerung * Praktische Arbeitspakte konnten noch nicht bearbeitet werden. | | **Maßnahmen:** |
| **4) Status Termine** (laut Meilensteinplan, GANTT Diagramm)   * Meilenstein 1 wurde zum korrekten Termin erreicht * Meilenstein 2 und 3 sind nicht fertiggestellt * Meilenstein 4 und 5 wurden noch nicht begonnen | | **Maßnahmen:**  • Überarbeitung der angesetzten Meilensteintermine und ggf. Verschiebung nach hinten |
| **5) Status Ressourcen** (Arbeitszeit: überschritten?) **/Kosten**   * Vorgesehene investierte Zeit: 80 Stunden/Mitarbeiter * Tatsächlich investierte Zeit Stand 20.02.2024 * Pavlov David: 60 Stunden * Jaffery Benjamin: 60 Stunden * Parmetler Anika: 60 Stunden * Blauensteiner Fabian: 60 Stunden | | **Maßnahmen:**  • Mehr Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitszeit sollen eingeführt werden. |
| **6) Status Kontext** (Projektumfeld)   * Zusammenarbeit mit Projektauftraggeber Herr Prof. Vogl * Projektleiter: Jaffery Benjamin * Mitglieder: * Parmetler Anika * Blauensteiner Fabian * Pavlov David | | **Maßnahmen:** |
| **7) Status Organisation/Kultur**  • Projektkoordination bedarf einiger Verbesserung im Bereich Zeitmanagement und Organisation. Kultur hat Arbeiten am Projekt vor viele Herausforderungen gestellt. | | **Maßnahmen:** |

Ich mag nimmer

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 1/1